Onderwerp	: notulen van vergadering PTK voor opdracht8

Datum	: 4-9-2000

Aanwezig	: JDR (opdrachtgever), Jaap, Patrick, Mark en Rick

Locatie	: A7.20

Punten ter discussie:

- Wat is de eigenlijke opdracht?

- Wat voor apparatuur is er al aanwezig?

- Is er een PC voor ons project?

- Hoe en wat i.v.m. PVA?

- Wanneer vergaderen we weer met JDR?

Overeengekomen afspraken:

- De opdracht is het controleren van de treintijden op het Amstel station. Dit gebeurt met een webcam. EenTCP/IP-verbinding is niet uitgesloten, maar dit moet wel in het tijdsbestek te realiseren zijn. Er wordt afgesproken dat er in week3 een concreet plan is uitgewerkt m.b.t. de haalbaarheid.

- Ferry heeft de webcam van de HVA thuis en neemt die morgen mee.

- Er is een PC, maar dit is een oud beestje. Een beetje PC (200MHz en 32Mb RAM) is wel een vereiste. JDR is er niet helemaal mee eens.

- Het PVA wordt ook in de derde week ingeleverd.

- De volgende vergadering zal plaatsvinden nadat JDR het PVA heeft bekeken. De datum wordt tegen die tijd bekent.

Wat verder ter tafel komt:

In het verslag wordt alle documentatie uiteindelijk verwerkt.